登录注册Demo系统

测试报告

| 文档名称 | 《登录注册Demo系统》测试报告 |
| --- | --- |
| 关联文档 | PRD、需求规格说明书、测试用例设计文档、Bug单 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 撰写人 | 邓添阅 |
| 撰写日期 | 2026/8/26 |

一、测试概述

1.1 测试目的

本次测试旨在验证《登录注册Demo系统》各项功能是否符合PRD及需求规格说明书中定义的业务规则，确保注册、登录等核心功能的正确性与稳定性；同时，通过在系统中人工预埋一处业务规则类缺陷（用户名长度校验缺失），验证本次设计的测试用例（涵盖等价类划分、边界值分析、场景法）能否有效识别出该问题，从而验证整套测试流程本身的有效性，为后续AI自动化测试插件的设计提供可靠的原型依据。

1.2 测试范围

测试范围包括：

- 用户注册功能（F-01），含用户名唯一性校验（F-03）、用户名长度校验（F-04）、密码非空校验（F-05）、确认密码一致性校验（F-07）

- 用户登录功能（F-02），含登录失败统一提示（F-06）

- 补充的边界与安全性验证：纯空格密码、用户名首尾空格、SQL注入攻击防御

测试范围不包括（非本期功能，不做验证）：

- 找回密码、第三方登录等PRD中明确排除的功能

- 性能测试、压力测试（本项目为本地Demo环境，非生产环境）

- 多浏览器兼容性全面测试（本次仅在Chrome环境下验证）

1.3 测试环境

本次测试在本地开发环境下进行，操作系统为Windows，浏览器使用Google Chrome最新版本；接口测试使用Postman工具；前端React应用运行于本地 http://localhost:3000，后端Flask服务运行于本地 http://localhost:5000，数据库采用SQLite本地文件存储。

1.4 测试周期

2026/7/31-2026/8/22

二、测试执行统计

| 需求模块 | 用例总数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 用户注册 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| F-02 用户登录 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| F-03 用户名唯一性校验 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| F-04 用户名长度校验 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| F-05 密码非空校验 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| F-06 登录失败提示 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| F-07 确认密码校验 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 合计 | 18 | 17 | 1 | 94.4% |

三、缺陷（Bug）统计

| Bug编号 | Bug标题 | 关联需求 | 严重程度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-001 | 用户名长度小于6位时，应注册失败但实际注册成功 | F-04-02 | 严重 | P1 |

四、重点问题说明

4.1 问题描述

本次测试发现的核心问题为用户名长度小于6位时，应注册失败但实际注册成功。

通过打开注册页面，使用测试数据（ username = "Tom1"，password = "123456"，confirm_password = "123456"），点击注册按钮。预期结果应为注册失败并提示用户用户名不能低于6位。实际结果为注册成功

4.2 问题性质说明

本次测试中发现的核心问题（B-001，用户名长度小于6位时仍能注册成功），系项目设计阶段人工预埋的业务规则类缺陷，目的是验证测试用例设计与执行的有效性，并非真实开发过程中的疏漏。

该问题在需求规格说明书中已明确定义（F-04-02），并在测试用例设计阶段，通过等价类划分与边界值分析方法，被识别为需要重点覆盖的边界场景（对应用例TC-F0402-01）。测试执行结果显示，该用例实际执行未通过，与预期结果不一致，成功验证了：

- 测试用例设计方法（等价类划分、边界值分析）能够有效识别出真实存在的业务规则缺陷；

- 测试执行与结果比对流程具备发现问题的实际能力，而非流于形式；

- 本次预埋Bug的实验设计达到了预期目的，为后续AI自动化测试插件"能否自动发现类似问题"的能力验证，提供了真实可参照的基准案例。

五、测试结论

本次测试共设计测试用例18条，覆盖用户注册、用户登录、用户名唯一性校验、密码非空校验、确认密码一致性校验、登录失败提示等核心功能模块，并补充了纯空格密码、用户名首尾空格、SQL注入攻击防御等边界与安全性场景。测试执行结果显示，17条用例通过，1条用例未通过，整体通过率约94.4%。

从功能层面看，系统核心业务流程（注册、登录）运行稳定，用户名唯一性校验、密码相关校验（非空、一致性）、登录失败统一提示等安全与规范性要求均符合预期；针对纯空格密码、用户名首尾空格、SQL注入等潜在风险点的补充验证也均通过，未发现新增缺陷，说明系统在这些方面的实现是可靠的。

唯一发现的问题（B-001，用户名长度小于6位仍可注册成功）经确认为项目设计阶段人工预埋的业务规则类缺陷，严重程度为"严重"，优先级为"P1"。该问题的成功发现，证明了本次采用的测试用例设计方法（等价类划分、边界值分析、场景法）及测试执行流程具备识别真实业务规则缺陷的能力，达到了本项目验证"AI自动化测试全流程可行性"的核心目的。

综合来看，系统整体质量可靠，测试方法与流程有效，具备作为后续AI自动化测试插件原型设计依据的基础条件。

六、风险与建议

- 建议在正式插件化开发前修复B-001问题

- 建议后续版本对密码存储方式进行加密处理

- 建议扩充自动化测试脚本，减少人工回归测试成本